BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC QUẬN 3                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔ KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

Số: 73/BC-KHKT 	                                    Quận 3, ngày 06 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán gói thầu Xây lắp công trình

Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường

Võ Thị Sáu

## Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 cảu Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4141/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

Căn cứ Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2024 và Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2024 và Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về việc phá dỡ công trình hiện hữu và thanh lý vật tư thu hồi tại địa chỉ nhà, đất số 18 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (Trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu);

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 11 năm 2024 và Quyết định số 53/QĐ-BQLDA ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 về việc phê duyệt và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (điều chỉnh) dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 11 năm 2024 và Quyết định số 54/QĐ-BQLDA-KT ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

Căn cứ Biên bản họp ngày 05 tháng 3 năm 2025 về biện pháp thi công phần cọc công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

Căn cứ Công văn số 25/2025/CV-LP ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Công ty TNHH Lộc Phúc về dự toán điều chỉnh bổ sung thuộc hạng mục cọc đại trà công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

Căn cứ Hồ sơ dự toán phát sinh hạng mục khoan dẫn cọc do Công ty TNHH Lộc Phúc lập và được Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Nagecco thẩm tra;

Xét đề nghị của Tổ Điều hành dự án tại Tờ trình ngày 06 tháng 3 năm 2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Xây lắp công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

Tổ Kế hoạch - Kỹ thuật thẩm định điều chỉnh dự toán gói thầu Xây lắp công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu, như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu.

2. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc:

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3.

- Địa chỉ: 345 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 028 38327320.

3. Địa điểm xây dựng: 18 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 27.735.000.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố.

6. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Công ty TNHH Lộc Phúc.

7. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp.

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 682/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 11 năm 2024 và Quyết định số 53/QĐ-BQLDA ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 về việc phê duyệt và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (điều chỉnh) dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu.

- Quyết định số 683/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 11 năm 2024 và Quyết định số 54/QĐ-BQLDA-KT ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu.

- Biên bản họp ngày 05 tháng 3 năm 2025 về biện pháp thi công phần cọc công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

- Công văn số 25/2025/CV-LP ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Công ty TNHH Lộc Phúc về dự toán điều chỉnh bổ sung thuộc hạng mục cọc đại trà công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Xây lắp công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu.

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, thiết kế, thẩm tra:

- Hồ sơ dự toán phát sinh hạng mục khoan dẫn cọc do Công ty TNHH Lộc Phúc lập và được Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Nagecco thẩm tra tại Báo cáo thẩm tra số 08/2025/BCTTr ngày 06 tháng 3 năm 2025;

III. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH:

4.1. Nội dung điều chỉnh: bổ sung khối lượng thi công khoan dẫn theo hồ sơ thiết kế bản vẽ triển khai sau thiết kế cơ sở được duyệt.

4.2. Về dự toán gói thầu Xây lắp điều chỉnh:

Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 2 - Điều 1 của Quyết định số 683/QĐ-BQLDA ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3, như sau:

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu sau thuế |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Được duyệt | Đề nghị điều chỉnh | Chênh lệch (Tăng +; Giảm -) |
| 2 | Xây lắp: | 23.280.417.452 | 23.280.417.452 | 0 |
|  | - Phần xây dựng | 20.618.372.827 | 20.819.979.015 | +201.606.188 |
|  | - Phần lắp đặt thiết bị xây lắp | 2.201.762.496 | 2.201.762.496 |  |
|  | - Dự phòng phí cho phát sinh khối lượng | 460.282.129 | 258.675.941 | -201.606.188 |
|  | Tổng cộng | 23.280.417.452 | 23.280.417.452 | 0 |

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH

Kết quả thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Xây lắp công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu, như sau:

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật:

- Nội dung hồ sơ điều chỉnh dự toán gói thầu Xây lắp công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu trình phê duyệt phù hợp quy định phát luật.

2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia:

- Các tổ chức, cá nhân tham gia có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ theo quy định.

3. Sự phù hợp của dự toán với thiết kế đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định:

- Phù hợp với hồ sơ thiết kế được thẩm định và phê duyệt.

4. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng:

- Phương pháp xác định dự toán phù hợp theo quy định.

5. Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan: không có

6. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế, dự toán xây dựng: không có

V. KẾT LUẬN

- Hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Xây lắp công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu đủ điều kiện để phê duyệt.

Trên đây là nội dung kết quả thẩm định hồ sơ phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Xây lắp công trình Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Võ Thị Sáu của Tổ Kế hoạch - Kỹ thuật, kính đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 xem xét và phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án./.

THÀNH PHẦN THAM GIA THẨM ĐỊNH

| THÀNH VIÊN 1 | THÀNH VIÊN 2 | TỔ TRƯỞNG |
| --- | --- | --- |
| Bùi Văn Đức | Nguyễn Khắc Quân | Ngô Huỳnh Châu |